Załącznik Nr 7

UMOWA Nr RIP.271.12.2021.MK /wzór

zawarta w dniu ……………... w Werbkowicach pomiędzy:

Gminą Werbkowice [ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice], NIP 919-17-83-198 REGON 950368859 reprezentowaną przez:
Panią Agnieszkę Skubis - Rafalską – Wójta Gminy Werbkowice przy kontrasygnacie Pani Moniki Kalinowskiej - Skarbnika Gminy Werbkowice, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ……………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” zwana dalej Umową, zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

§1
Przedmiot zamówienia
1. Niniejsza umowa, zwana dalej Umową, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pod nazwą „przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice”. Planowane roboty realizowane będą w oparciu o projekt budowlany pn.: „Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Nr 111273 oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki i ul. Staszica w miejscowości Werbkowice”, z wyłączeniem zjazdu na ul. Słoneczną. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zakres zamówienia
1. Planowane roboty obejmują:
  1. w branży drogowej:
- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe;
- przebudowa nawierzchni na bitumiczną jezdni i zjazdu (km 0+161,44) – 2 533 m2;
- budowa i przebudowa chodnika – 749 m2;
- budowa i przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej - 287,8 m2;
- roboty wykończeniowe;
- oznakowanie pionowe i poziome
  1. w branży sanitarnej (wykonanie kanalizacji deszczowej):
- budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC klasy S ze ścianką litą
  - PVC 200 x 4,7 SN8 – długość 57,1 m;
  - PVC 250 x 5,9 SN8- długość 134,5 m;
  - PVC 315 x 9,2 SN8 – długość 279 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób i warunki realizacji zamówienia zawierają załączniki do SWZ, które obejmują niżej wymienione dokumenty:
- projekt budowlany,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SSTWiOR),
- pozwolenie na budowę (Decyzja nr 41/2015 znak: BA.6740.16.2015),
- kosztorysy ofertowe w branży drogowej i sanitarnej,
- przedmiary robót w branży drogowej i sanitarnej
- projekt zmian organizacji ruchu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi stosowanymi w budownictwie. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków jej realizacji.
4. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
§ 2
Zakres obowiązków Stron umowy
1. Obowiązki Wykonawcy
1)Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z treścią dokumentów określających przedmiot umowy oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego i właściwymi przepisami Prawa budowlanego. Jakość wykonania winna zapewnić niezwłoczne dopuszczenie przedmiotu umowy do użytkowania.
2)Przedmiot umowy będzie spełniać wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne, ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikające z kompletnej dokumentacji oraz oferty Wykonawcy.
3)Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi związek z realizacją przedmiotu umowy.
4) Wykonawca ma obowiązek:
a) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy ponosić do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
b) Zapewnić kierownictwo nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, delegując do tych czynności osoby uprawnione w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i ustawy o samorządzie zawodowym, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
c) Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
d) Ponieść koszty mediów pobieranych ze źródeł umiejscowionych na terenie realizacji przedmiotu umowy.
e) Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
f) Zastosować do realizacji umowy materiały budowlane spełniające wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane, w szczególności posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne oraz zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w obowiązujących normach i na każde żądanie Zamawiającego przedstawiać dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi albo certyfikaty na znak bezpieczeństwa albo deklaracje zgodności, albo odpowiedniki tych dokumentów dotyczące wyrobów jednostkowych.
g) Zapewnić oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami BHP.
h) Zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania.
i) Przekazać Zamawiającemu: pisemne zgłoszenie o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz oświadczenie kierownika budowy/robót o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, właściwymi przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, przy czym w przypadku wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych oświadczenie kierownika budowy/robót winno być potwierdzone przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i właściwego projektanta,.
j) dostarczyć całą dokumentację budowy obejmującą dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty na poszczególne wbudowane elementy, rysunki i opisy służące realizacji przedmiotu umowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 5 egz.,
k) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad lub
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
l) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do przekazania robót do odbioru końcowego w formie pisemnej. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.
ł) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiającego. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z odzysku.
2. Obowiązki Zamawiającego
1) Zamawiający ma obowiązek udostępnić wykonawcy pełną dokumentację projektową przedmiotu umowy wraz z dziennikiem budowy, Decyzją pozwolenia na budowę, warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele prowadzenia robót budowlanych.
2) Wprowadzić na teren budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawcę. Wprowadzenie na budowę należy potwierdzić protokołem przekazania placu budowy.
3) Zapewnić stały nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, delegując do tych czynności osoby wskazane w ust. 4 umowy.
4) Zapewnić środki niezbędne do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
5) Sprawnie i terminowo wykonywać swoje obowiązki podczas odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 3
Termin realizacji
Ustala się następujące terminy realizacji umowy:
Rozpoczęcie robót - od dnia podpisania umowy
Zakończenie robót - zgodnie z ofertą Wykonawcy w ciągu …….. dni od podpisania umowy, tj do dnia …………….. 2021 r.

§ 4
Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia
1.Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela ………., tel…………., e-mail: ……………. do kontaktów z Zamawiającym we wszystkich czynnościach, dotyczących robót objętych Umową.
2.Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela Annę Sydoruk tel. 84 657 20 80 wewn. 44, e-mail: annasydoruk@werbkowice.pl do kontaktów z Wykonawcą we wszystkich czynnościach, dotyczących robót objętych Umową, przy czym nie stanowi to upoważnienia do zmiany, uzupełnienia lub rozwiązania Umowy.
3. W imieniu Zamawiającego przebieg procesu budowlanego nadzorować będzie
1) Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w branży drogowej ………….., tel. …………..., e-mail: ……………...
2) Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych …………….., tel. ………….., e-mail:………………….
4. W imieniu Wykonawcy przebieg procesu budowlanego realizować będą:
1)Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg …………….
2)Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych …………….
Zakres działania osób wskazanych w ust. 3 i 4 określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zmiana w/w osób jest możliwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Osoby zastępujące powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany w/w osób, jeżeli uzna, że nie wykonują oni należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
5. Osoby wskazane w ust. 3 i 4 są wyłącznie uprawnione do nadzoru, koordynacji i kierowania procesem budowlanym, sporządzania protokołów konieczności dotyczących robót zamiennych lub dodatkowych oraz protokołu końcowego odbioru robót, a także do rozliczania rzeczowo-finansowego przedmiotu umowy. Osoby te nie mają prawa do podejmowania decyzji rodzących skutki finansowe dla stron umowy bez pisemnego upoważnienia właściwych stron lub bez uzgodnienia stron, w szczególności decyzji w sprawie wykonywania robót zamiennych lub robót dodatkowych. Osoby te zobowiązane są posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ich uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.
6. Wykonawca, ani osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia, nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe oraz nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Podwykonawcy
1. Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę wszystkich świadczeń określonych w Umowie, przysługiwać mu będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
netto …………. zł. (słownie: …………...)
podatek VAT wg stawki ……...% w kwocie ……….. zł. (słownie: ………….)
brutto ……………... (słownie: …………………..).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym zwłaszcza koszty robót budowlanych, porządkowych, opłat i podatków, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania Umowy.
3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru robót bez usterek, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w § 4 umowy.
4. Należność z tytułu realizacji zamówienia określona w ust. 1 zostanie uiszczona przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego robót bez usterek i załączeniu do faktury podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, wraz kompletem wymaganych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót (badania, certyfikaty, atesty itp.). Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót.
5. Za datę zapłaty uznaje się za dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej 9191783198.
7. Wykonawca nie może odstąpić należności wynikających z tytułu realizacji umowy na rzecz innych podmiotów gospodarczych, bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.
8. Rozliczenie umowy i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku udziału podwykonawców
1) Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz z oświadczeniem wykonawcy w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności od podwykonawcy z tytułu wystąpienia kar umownych.
2) Termin, o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:
a. przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz z oświadczeniem wykonawcy w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności od podwykonawcy z tytułu wystąpienia kar umownych,
b. przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy.
9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową realizowane one będą w wyniku zmiany umowy. Realizacja tych robót może nastąpić na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. Protokół konieczności zawierający zakres robót dodatkowych, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy, po przeprowadzeniu negocjacji co do wartości tych robót. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.
10. Zamawiający w toku realizacji robót stanowiących przedmiot umowy może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmian ilościowych, jakościowych i rodzajowych robót i prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.
11. W przypadku, gdy wystąpią roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy użyciu innych materiałów i technologii, roboty te zostaną rozliczone na podstawie protokołu konieczności robót zamiennych, protokołu z negocjacji wykonania tych robót, kosztorysu zawierającego zakres robót według technologii zamiennej, przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Dokumentacja dot. robót zamiennych, będzie podstawą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
12. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020.1666 tj.).

13. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy w zakresie: ………..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do projektu umowy.
14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych.
16. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

§ 6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca:
1) narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami; postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku naruszenia zasad zawierania umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą;
2) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany jego ustaleń;
2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony, z powodu której od Umowy odstąpiono;
3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.
4. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące odbioru końcowego.
§ 7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru licząc za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5%, od wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §5 ust. 1;
b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych usterek oraz wad, licząc za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3%, od wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §5 ust. 1;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1;
d) za wady trwałe niedające się usunąć w czasie gwarancji, karę w wysokości 100% wadliwie wykonanego elementu robót, licząc wg wartości elementów robót.
e) Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt. a) -d) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z faktury. W przypadku braku możliwości potrącenia naliczonych wykonawcy kar umownych z jego wynagrodzenia, Zamawiający będzie dochodzić zapłaty tych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Warunki gwarancji
1. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi: ……... złotych (słownie: ……..), co stanowi 3 % całkowitej ceny brutto przedmiotu umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z  następujących form:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.  5 pkt 2 ustawy z  dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w całości w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania:
1) musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie.
2) w gwarancji winna znajdować się nazwa banku oraz rachunek, na który uiszczona zostanie zapłata w przypadku skorzystania z gwarancji,
jej treść nie może zawierać zapisów takich jak: potwierdzenia podpisów złożonych na wezwaniu do zapłaty przez bank, w którym Zamawiający prowadzi rachunek, obowiązku podpisania wezwania w obecności przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za pośrednictwem banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.
7. Wykonawca ma prawo do zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
8. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
1) 70 % po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w ciągu 30 dni,
2) 30 % po wygaśnięciu rękojmi o najdłuższym okresie dotyczącej przedmiotu umowy w ciągu 14 dni.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 m-cy gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia liczone od daty końcowego odbioru robót.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
11. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie.
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 9
Zmiany umowy
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach i okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia dotyczących m. innymi:
1. Zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy.
2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, a konieczność ich wykonania zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Ewentualne roboty dodatkowe, nieobjęte dokumentacją projektową, realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony o taką ilość dni kalendarzowych, na jaką roboty zostają przerwane. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania zamówienia uwzględniając tylko dni niekorzystne, potwierdzone wpisem w dokumentacji z budowy przez Inspektora Nadzoru.
4. Wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót wyłącznie o ilość dni, na ile zostały wstrzymane roboty.
5. Zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zwłaszcza zmiana kierownika budowy/robót z ramienia Wykonawcy lub Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu personaliów z Zamawiającym,
6. Zmiany umowy, w tym w zakresie terminu wykonania mogą nastąpić również zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
7. Przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, dostaw i usług dodatkowych i/lub zamiennych.
8. Zmiana terminu lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na pisemny wniosek Strony z podaniem uzasadnienia.

§ 10
Pozostałe postanowienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim informacji, uzyskanych w związku z realizacją Umowy.
2. Cesja na rzecz osoby trzeciej wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach, nie unormowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
5. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień umownych. W takich przypadkach strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.
6. Wszelkie spory, związane z zawarciem i realizacją Umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
7. Każda ze Stron zobowiązana jest zawiadamiać drugą Stronę o zmianie swojego adresu i innych danych podanych w Umowie niezwłocznie po ich zmianie. Wszystkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową miedzy stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane e-mailem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.
8. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez strony w niniejszej umowie. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, zawiadomienia wysłane na adres zamieszkania, siedziby wskazany w umowie strony uznają za doręczone. Powiadomienie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
9. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) i zobowiązują się nie wykorzystywać, ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyskają dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż realizacja umowy.

10. Branżowe kosztorysy ofertowe, złożone przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, wskazują sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Ceny robót w załączonych do umowy kosztorysach ofertowych nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. Kosztorysy, o których mowa powyżej, należy wykonać, jako szczegółowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym.. Kosztorysy stanowią integralną część umowy i będą podstawą do określenia stawek do rozliczeń:
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy;
2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).
3) kosztorysów różnicowych.

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 10 pkt 2) nie były objęte kosztorysami, o którym mowa w ust. 10 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 10,
2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 10, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j.w.
3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, o którym mowa w ust. 21, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk). Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu budowlanego, a nieujętych w przedmiarach oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze, które są objęte ryzykiem ryczałtowym. Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
13. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) dokumentacja projektowo – budowlana wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: